## Slide 1: Präsentation Team Black - Apollo
Daniel Inversini, Julien Villiger, Michael Fankhauser, Marco Füllemann

## Slide 2: Inhalt
Design Thinking / Storyboard
Requirements Engineering / Entscheidung Use-Case
Demo
Retrospective
Anhang

## Slide 3: Design Thinking

## Slide 4: Storyboard

## Slide 5: Requirements Engineering

## Slide 6: Requirements Engineering

## Slide 7: Diagrams

## Slide 9: Sequenzdiagramm / State Pattern

## Slide 10: State Pattern

## Slide 11: Demonstration Apollo

## Slide 12: Retrospektive / Sprint 1
+
Tasks umgesetzt
Erstes GUI sichtbar
-
Höherer Aufwand durch Aufsetzen des Systems
Umgesetzte Struktur fehleranfällig  Fehlende Erfahrung mit Vaadin
2.1 | 1 | Datenkbank erstellen
2.2 | 1 | Datenbankabstraktion erstellen
2.3 | 1 | Controller erstellen
2.4 | 1 | GUI erstellen für Klientendaten
2.5 | 1 | GUI erstellen für Klientendaten / History
2.6 | 1 | Datenbank mit Daten füllen
2.7 | 1 | Navigation
2.8 | 1 | State Pattern
2.9 | 1 | Styling

## Slide 13: Retrospektive / Sprint 2
+
Bessere Stabilität durch neue Datenbank und Refactoring
Aufschluss durch Dokumentation
-
Aus Kundensicht keine Änderung
Tasks unterschätzt  Fehlende Erfahrung mit Vaadin
2.10 | 2 | Update Datenkbank
2.11 | 2 | Update Datenbankabstratkion
2.12 | 2 | Setzen von Viewport
2.13 | 2 | Installations Dokumentation
2.14 | 2 | Update Klassendiagramm
2.15 | 2 | Update Domaindiagramm
2.16 | 2 | Update Sequenzdiagramm
2.17 | 2 | Refactoring Code
2.18 | 2 | Update Diary

## Slide 14: Retrospektive / Sprint 3
+
Bessere Stabilität durch Testing und Code Analyse
Neue Erfahrungen gesammelt mit JUnit
Neues Feature Erfassungsmaske
-
Koordination untereinander schwierig
Testing bestehender Klassen schwierig
2.19 | 3 | Clienthistory erfassen
2.20 | 3 | Test erfassen für 2.19
2.21 | 3 | Junit testing
2.22 | 3 | Code analysis
2.23 | 3 | Clienthistory erfassen

## Slide 15: Testing/JUnit

## Slide 16: Testing/JUnit

## Slide 17: Retrospektive
Fazit allgemein
  Relativ grosse Einarbeitungszeit
  Z.T. Probleme mit Github, IDE’s (lösbare)
  Datenbank «Unschönheiten»
  Daily Scrum z.T. zu wenig beachtet (direkt zum Programmieren)

## Slide 18: Retrospektive
Vaadin & Java geeignet für das ganze Projekt (Patterns, etc)
Grosse Erfahrungswerte bei der Initialphase zusammen mit den ersten Sprints
Praktische Anwendung der Theorie (Case studies)
Erfahrungen (Arbeitsweise, Projektarbeit) durchgängig positiv

## Slide 19: Anhang
Sequenzdiagramme
Test-Cases
FindBugs-Report